## Slide 1: 勞務/財物採購 契約條款摘要說明 秘書室管理科_姜蔚宗
簡報大綱
    契約範本總類(1)
    契約內容填寫摘要說明(11)
    契約變更原則摘要說明寫摘要說明(3)

## Slide 2: 契約範本種類(1/1)
勞務契約
技服契約
災修開口技服契約
專案管理契約
資訊服務契約
勞動派遣契約
媒體服務契約
文藝採購勞務契約
工程契約
財務契約
統包工程採購契約
災修開口契約
文藝採購財物契約
節能績效保證專案 統包契約
採購法第63條 各類採購契約以採用主管機關訂定之範本為原則
契約特性：
工程契約→民法承攬；財物契約→民法買賣、租賃；勞務契約→民法僱傭、委任

## Slide 3: 契約內容填寫摘要說明(1/11)
勞務契約(109.06.30版本)
財物契約(109.01.15版本)
第一條 契約文件及效力
第二條 履約標的（必填、選填）
第三條 契約價金之給付（必填）
第四條 契約價金之調整（選填）
第五條 契約價金之給付條件（選填）
第六條 稅捐
第七條 履約期限（必填、選填）
第八條 履約管理（選填）
第九條 履約標的品管
第十條 保險（選填）
第十一條 保證金（選填）
第十二條 驗收（必填、選填）
※勞務契約無保固條款※
第十三條 遲延履約
第十四條 權利及責任（選填）
第十五條 契約變更及轉讓
第十六條 契約終止解除及暫停執行
第十七條 爭議處理
第十八條 其他
第一條 契約文件及效力
第二條 履約標的（必填、選填）
第三條 契約價金之給付（必填）
第四條 契約價金之調整
第五條 契約價金之給付條件（選填）
第六條 稅捐
第七條 履約期限（必填、選填）
第八條 履約管理（選填）
第九條 履約標的品管
第十條 保險（選填）
第十一條 保證金（選填）
第十二條 驗收（必填、選填）
第十三條 保固（必填）
第十四條 遲延履約
第十五條 權利及責任（選填）
第十六條 契約變更及轉讓
第十七條 契約終止解除及暫停執行
第十八條 爭議處理
第十九條 其他
※必填：不論購案特性皆需依購案需求於契約中載明。 ※選填：依購案特性得於契約中載明，未載明視為無約定。

## Slide 4: 契約內容填寫摘要說明(2/11)
勞務契約(109.06.30版本)
財物契約(109.01.15版本)
第二條 履約標的（必填、選填）
(一)廠商應給付之標的及工作事項(由機關於招標時載明)：詳如招標文件。
(二)機關辦理事項(由機關於招標時載明，無者免填)：如招標文件所載事項，未載明者無。
第二條 履約標的（必填、選填）
(一)廠商應給付之標的及工作事項(由機關於招標時載明)：詳如招標文件。
(二)機關辦理事項(由機關於招標時載明，無者免填)：如招標文件所載事項，未載明者無。
註解:
廠商應給付之標的及工作事項:
  指招標公告之文件內容所載明事項，具體事項應為採購目的之最後結果。
機關辦理事項： 指招標公告之文件內容所載明事項，未載明者於履約期間機關不宜就契約範圍內廠商之履約事項提供協助或供應，如履約期間內發現有機關應辦理事項而未於招標時載明者，應以契約變更方式簽奉核准後再辦，避免違失。

## Slide 5: 契約內容填寫摘要說明(3/11)
勞務契約(109.06.30版本)
財物契約(109.01.15版本)
第三條 契約價金之給付（必填）
契約價金結算方式(由機關衡酌個案情形於招標時勾選)：
□總包價法。
□單價計算法。
□服務成本加公費法。
□按月計酬法。
□按日計酬法。
□按時計酬法。
□年終獎金。
第三條 契約價金之給付（必填）
契約價金結算方式(由機關衡酌個案情形於招標時勾選)：
□依契約價金總額結算。
□依實際供應之項目及數量結算。
□部分依契約價金總額結算，部分依實際供應 之項目及數量結算。
□其他：視個案特性需要載明。
契約價金給付方式將影響後續驗收結報程序
註釋：
採部分總價部分實作結算者，應於招標文件內載明採實作數量結算之項目。

## Slide 6: 契約內容填寫摘要說明(4/11)
勞務契約(109.06.30版本)
財物契約(109.01.15版本)
第四條 契約價金之調整（選填）
□採減價收受者，按不符項目標的之契 約價金視需要載明，無者免填% (由機 關視需要於招標時載明)減價，並處以 減價金額視需要載明，無者免填%(由 機關視需要於招標時載明)之違約金。 減價及違約金之總額，以該項目之契 約價金為限。
第四條 契約價金之調整
1.採減價收受者，按不符項目標的之契 約單價自動適用% (由機關視需要於招 標時載明；未載明者，依採購法施行 細則第98條第2項規定) 與不符數量之 乘積減價，並處以減價金額自動適用 %(由機關視需要於招標時載明；未載 明者為20%)之違約金。
契約約定得於必要時減價收受:
1.驗收結果與規定不符
2.而①不妨礙安全及②使用需求，亦③無減少通常效用或契約預定效用
3.經機關檢討①不必拆換、更換或②拆換、更換確有困難，或③不必補交者
(僅勞務採購適用)
履約不完全 ≠ 完全不履約
(簽奉核准)

## Slide 7: 契約內容填寫摘要說明(5/11)
勞務契約(109.06.30版本)
財物契約(109.01.15版本)
第五條 契約價金之給付條件（選填）
(一)除契約另有約定外，依下列條件辦理付款：
1.預付款：（選填）
2.分期付款：（選填）
3.驗收後付款:一次結付尾款
第五條 契約價金之給付條件（選填）
(一)除契約另有約定外，依下列條件辦理付款：
1.預付款:（選填）
2.分期付款：（選填）
3.分批付款：（選填）
4.訓練費之付款:（選填）
5.安裝測試費之付款:（選填）
6.驗收後付款:一次結付尾款
7.其他付款條件：（選填）
分期付款→分段查驗 ； 分批付款→部分驗收
註解:
分期付款≠分批付款
分期付款＝估驗計價（保留款）
勞務契約沒有分批付款

## Slide 8: 契約內容填寫摘要說明(6/11)
勞務契約(109.06.30版本)
財物契約(109.01.15版本)
第七條 履約期限（必填、選填）
(一)履約期限(由機關擇需要者於招標時載明)：
□廠商應於OO年OO月OO日以前(□決標日 █機關簽約次日□機關通知日□收到 信用狀日起OO天/月內)完成履行採購 標的之供應。
□廠商應於OO年OO月OO日至OO年OO月OO 日之期間內履行採購標的之供應。
□其他：視需要載明
第七條 履約期限（必填、選填）
(一)履約期限(由機關於招標時載明)：
□廠商應於OO年OO月OO日以前或(□決標 日█機關簽約次日□機關通知日□收 到信用狀日)起OO天/月內將採購標的 送達XX(指定之場所)/完成契約項目 (交易條件)。
□廠商應於OO年OO月OO日以前或(□決標 日□簽約次日□收到信用狀日)起OO天 /月內將採購標的送達XX(指定之場所)， 安裝測試完畢，且測試結果符合契約 規定。
□分批交貨之期限：視需要載明
□完成交貨之期限：視需要載明
□完成安裝測試之期限：視需要載明
□其他：視需要載明
註解:(履約期限定義)
1.指定日期：指定某一天完成履約。
2.日曆天：每天都算履約天數。
3.工作天：只計算可工作天數。

## Slide 9: 契約內容填寫摘要說明(7/11)
勞務契約(109.06.30版本)
財物契約(109.01.15版本)
第八條 履約管理（選填）
(十八)其他(由機關擇需要者於招標時載明)：
□廠商所提出之圖樣及書表內對於施工期間之交通維 持及安全衛生設施經費應以量化方式編列。
□廠商履約期間，應於每月5日前向機關提送工作月報， 其內容包括工作事項、工作進度、工作人數及時數、 異常狀況及因應對策等。
□廠商實際提供服務人員應於完成之圖樣及書表上簽 署，並依法辦理相關簽證。所稱圖樣及書表，包括 其工作提出之預算書、設計圖、規範、施工說明書 及其他依法令及契約應提出之文件。
□與本契約有關之證照，依法規應以機關名義申請， 而由廠商代為提出申請者，其所需規費由機關負擔。
□廠商所擬定之招標文件，其內容不得有不當限制競 爭之情形。其有要求或提及特定之商標或商名、專 利、設計或型式、特定來源地、生產者或供應者之 情形時，應於提送履約成果文件上敘明理由。
□履約標的涉及國家安全資訊、國家機密資訊、國家 安全技術、國家機密技術之領域，不允許未具中華 民國國民身分者提供履約服務。
□其他：＿＿＿＿
第八條 履約管理（選填）
(二十四)廠商供應履約標的之包裝方式，應符合下列規定(無者免填)：
□防潮、防水、防震、防破損、防變質、防鏽 蝕、防曬、防鹽漬、防污或防碰撞等。
□恆溫、冷藏、冷凍或密封。
□每單位包裝之重量、體積或數量：＿＿＿＿
□包裝材料：＿＿＿＿
□包裝外應標示之文字或標誌：＿＿＿＿
□包裝內應隨附之文件：＿＿＿＿
□其他必要之方式：＿＿＿＿
第七條 履約期限（必填、選填）
(七)廠商履約交貨之批數如下(由機關視需要於招標時載明，無者免填)。
□一次交清。
□分視需要載明，無者免填批交貨。

## Slide 10: 契約內容填寫摘要說明(8/11)
勞務契約(109.06.30版本)
財物契約(109.01.15版本)
第十條 保險（選填）
(一)廠商應於履約期間辦理下列保險種類(由機關擇定後於招標時載明；未載明者無)，其屬自然人者，應自行另投保人身意外險：
□專業責任險。
□雇主意外責任險。
□公共意外責任險。
□營繕承包人意外責任險。
□旅行業責任保險。
□其他：＿＿＿＿。
(九) 機關及廠商均應避免發生採購法主管機關訂頒之「常見保險錯誤及缺失態樣」所載情形。
第十條 保險（選填）
(一)廠商應於履約期間辦理下列保險 (由機關擇定後於招標時載明；未載明者無)，其屬自然人者，應自行另投保人身意外險。
□與安裝財物有關之綜合保險。
□雇主責任險。
□機械保險、電子設備綜合保險或鍋爐 保險。
□海/空運輸全險
□其他：＿＿＿＿。
(十三)機關及廠商均應避免發生採購法主管機關訂頒之「常見保險錯誤及缺失態樣」所載情形。
如有勾選保險項目應載明投保金額，投保金額視需要填寫

## Slide 11: 契約內容填寫摘要說明(9/11)
勞務契約(109.06.30版本)
財物契約(109.01.15版本)
第十一條 保證金（選填）
保證金之發還情形，應由履約單位則符合需要，於契約內擇定載明，其他保證金規定依「押標金保證金暨其他擔保作業辦法」辦理。
保證金種類：
1.預付款還款保證：同額保證。
2.履約保證金：一定金額≦預算金額10%；一定比率≦契約金額10%。（押標金=履保金）
3.保固保證金：一定金額≦預算金額3%；一定比率≦契約金額3%。
4.差額保證金：總標價偏低者，為總標價與底價80%之差額，部分標價偏低者，為該部分 標價與該部分底價70%之差額。
5.其他：依「押標金保證金暨其他擔保作業辦法」第六章其他保證及擔保之種類。
保證金發還情形應依契約規定發還
預算金額5%

## Slide 12: 契約內容填寫摘要說明(10/11)
勞務契約(109.06.30版本)
財物契約(109.01.15版本)
第十二條 驗收（必填、選填）
(二)驗收程序(由機關擇需要者於招標時載明)：
█1.廠商應於履約標的預定完成履約日 前或完成履約當日，將完成履約日期 書面通知機關。…
□2.履約標的完成履約後，有初驗程序 者，…(公告金額以上之採購)
□3.履約標的完成履約後，無初驗程序 者，…(未達公告金額之採購)
□4.其他:視需要載明，無者免填。
第十二條 驗收（必填、選填）
(二)驗收程序(由機關擇需要者於招標時載明)：
█廠商應於履約標的預定完成履約日前 或完成履約當日，將完成履約日期書 面通知機關。…
□履約標的完成履約後 有初驗程序 者，…(公告金額以上之採購)
□無初驗程序者，…(未達公告金額之採 購)
□4.其他:視需要載明，無者免填。
辦理驗收程序應再依本所採購作業授權及權責劃分表辦理

## Slide 13: 契約內容填寫摘要說明(11/11)
勞務契約(109.06.30版本)
財物契約(109.01.15版本)
※勞務契約無保固條款※
若採購需求有保固項目，應檢討採購類別是否改以財務或工程方式辦理
第十三條 保固（必填）
(一)保固期：本履約標的自全部完成履 約經驗收合格日之日起，由廠商保 固 OO 年(由機關於招標時載明)。
第十四條 權利及責任（選填）
(三)廠商履約結果涉及履約標的所產出 之智慧財產權… (則符合需要者勾選並載明，無者免 填)
第十五條 權利及責任（選填）
(三)廠商履約結果涉及智慧財產權… (則符合需要者勾選並載明，無者免 填)
第十七條 爭議處理
(四)依採購法規定受理調解或申訴之機 關名稱：行政院公共工程委員會中 央採購申訴審議委員會；地址：臺 北市信義區松仁路三號九樓；電話： 02-87897530；傳真:02-8789751
第十八條 爭議處理
(四)依採購法規定受理調解或申訴之機 關名稱：行政院公共工程委員會中 央採購申訴審議委員會；地址：臺 北市信義區松仁路三號九樓；電話： 02-87897530；傳真:02-8789751
契約為履約之根本，承辦人皆應詳閱契約各項條款

## Slide 14: 契約變更原則摘要說明(1/3)
勞務契約(109.06.30版本)
財物契約(109.01.15版本)
第七條 履約期限
(四)履約期限延期：
1.契約履約期間，①有下列情形之一，且②確非可歸責於廠商，而需展延履約期限者，③廠商應於事故發生或消失後，檢具事證， 儘速 ④以書面向機關申請展延履約期限。…
第七條 履約期限
(五)履約期限延期：
1.履約期限內， ①有下列情形之一，且②確非可歸責於廠商，而需展延履約期限者， ③廠商應於事故發生或消失後 7日內 通知機關，並檢具事證， ④以書面向機關申請展延履約期限。…
履約期限延期執行流程摘要說明:(由廠商提出申請)
廠商於履約階段遇有下列情形之一，於契約規定期限內（儘速、7日內)，以書面向機關提出申請。
  ①發生契約規定不可抗力之事故；②因天候影響無法施工；③機關要求全部或部分暫停履約；④因辦理契約 變更或增加履約標的數量或項目；⑤機關應辦事項未及時辦妥；⑥由機關自辦或機關之其他廠商因承包契約相 關履約標的之延誤而影響契約進度者；⑦其他非可歸責於廠商之情形，經機關認定者。
機關收受廠商書面申請後，依據廠商所提事證進行實質審查，並據簽核結果函覆廠商准駁情形。 簽文內容應含括下列各點:
  ①確認是否為契約約定之情形之一；②確認事故發生或消失時間，並確認通知機關時間是否合於契約期限；③確認是否非可歸責於廠商；④廠商所提之展延履約期限天數是否合理；⑤應再檢討廠商申請展延期限對機關是否會造成額外損失或是否須搭配其他配套措施；⑥其他必要理由說明。
履約期限展延係由廠商提出申請，機關不宜自行變更履約期限

## Slide 15: 契約變更原則摘要說明(2/3)
勞務契約(109.06.30版本)
財物契約(109.01.15版本)
第十五條(第十六條) 契約變更及轉讓（一）機關於必要時…
契約變更定義:(採購契約變更或加減價核准監辦備查規定一覽表) 指原契約標的之規格、價格、數量或條款之變更，並包括追加契約以外之新增工作項目…
機關契約變更內涵: 機關因原採購目的之需求或條件有改變或調整，以致原契約不符合機關後續採購目的之需求或條件 時，於原契約規定範圍內，施以契約改變或調整後，可符合機關採購之目的需求或條件時，得採行。
機關指示:
①機關於必要時得②於契約所約定之範圍(含③新增項目)內④通知廠商變更契約。
  機關於必要時:應先敘明契約變更之必要性理由，並經簽奉核准同意辦理。(簽奉核准)
  於契約所約定之範圍:原有契約之規格、價格、數量或條款。
  新增項目:非屬原契約項目或增加逾原契約之項目。
  通知廠商變更契約:機關備妥契約變更議價(約)文件後，經簽奉核准同意再通知廠商。(簽奉核准)
①廠商於接獲通知後，除②雙方另有協議外，應於10天內向機關提出…變更之相關文件。
  廠商接獲通知:接獲本所契約變更之議價(約)文件及通知書函。
  雙方另有協議外:依本所書面通知之議價(約)期限辦理。
廠商於①機關接受其所提出須變更之相關文件前，不得自行變更契約。
  機關接受其所提出須變更:指機關依前述二辦理契約變更議價(約)後並再經簽奉核准同意，完成契約變更程序。 (簽奉核准)
依機關指示辦理契約變更雖條件較為寬待，但機關不得浮濫操作

## Slide 16: 契約變更原則摘要說明(3/3)
勞務契約(109.06.30版本)
財物契約(109.01.15版本)
第十五條(第十六條) 契約變更及轉讓（四）…廠商得敘明理由…
廠商契約變更內涵: 廠商於履約階段，有契約所約定範圍內之條件改變或調整，以致繼續履約有不符合原契約條件時， 應依原契約規定條件先報請機關並徵得同意後，才可改變履約條件。
廠商申請:
契約約定之採購標的，其有下列情形之一者
  契約原標示之廠牌或型號不再製造或供應。
  契約原標示之分包廠商不再營業或拒絕供應。
  較契約原標示者更優或對機關更有利。（得增加契約價金，以議價方式辦理）
  （勞）因不可抗力原因必須更換。／（財）契約所定技術規格違反採購法第26條規定。
廠商①得敘明理由，檢附②規格、功能、效益及價格比較表
  得敘明理由：依前述情形說明理由並檢附佐證文件，並以書面通知機關，若非依前述情形辦理者即屬無理由。
  規格、功能、效益及價格比較表：其比較表需列有原契約及申請變更項目之各項對照。
①徵得機關書面同意後，以其他規格、功能及效益相同或較優者代之
  徵得機關書面同意後：機關依政府採購法第二十六條執行注意事項辦理審查後，將其結果簽奉核示，並依核示結果函覆廠商申請准駁情形。(簽奉核准)
但不得據以增加契約價金。其因而①減省廠商履約費用者，應自契約價金中扣除
  減省廠商履約費用者:以契約變更金額前後對照方式辦理，併前述審查及簽奉核示階段辦理。
依廠商申請辦理契約變更雖條件較為限縮，但機關不宜過度限制

## Slide 17
～Ｑ＆A～
採購案件眉角多，遇到不懂停看聽
申請階段多用心，履約階段少費心
履約管理做得好，爭議調解一定少
需求規範訂的巧，驗收結報問題小
今日核研所≠明日看守所
秘書室管理科_關心您的未來