## Slide 1
採購作業SOP及注意事項說明
中華民國104年12月29日
單位：核能研究所祕書室

## Slide 2: 簡報大綱
一、研擬sop背景說明
二、修正重點
三、採購作業SOP介紹
四、採購作業應注意事項說明

## Slide 3: 一、研擬sop背景說明
審計部103年及104年抽查財物收支時，發現本所採購案件有諸多缺失，例如：
採購案件之採購明細與廠商提供之估價單項目規格幾乎雷同，導致有綁規之嫌
採購案件之採購/預算金額未作分析，幾乎與估價單金額一致
採購進口品可能限制國內廠商競爭
底價未逐項編列分析
履約驗收之資料未齊全周延，如：測試資料未蓋章..等
小額購案未併案辦理，有分批採購之疑
有鑑於此，主秘召集研支單位主管及相關人員定期研擬本所採購作業SOP，且一併修正相關採購作業應注意的事項。

## Slide 4: 二、修正重點
項次 | 修訂制度 | 現行制度
1 | 履約結報作業分為二階段： 1.第一階段對為驗收資料會簽：請購單位驗收完成後，檢附驗收紀錄、驗收測試、交貨簽收單、合約等相關資料，送主計室、政風室會辦以及秘書室管理科財物列管、綜計組軟體列管。 2.第二階段為結報付款：驗收資料會簽後，逾10萬元採購案移請秘書室通知廠商開立發票，並辦理後續結報付款事宜。10萬元以下由請購單位通知廠商開立發票，辦理後續結報付款事宜。 | 履約驗收結報一次作業。 修正說明：廠商開立發票時間至款項撥付平均天數為14-15天，與公款支付時限規定之5日內不符，易造成廠商提出延遲付款之申訴，致修正為驗收資料會審後始通知廠商開立發票。

## Slide 5: 二、修正重點
項次 | 修訂制度 | 現行制度
2 | 增訂儀器採購(100萬)以上規格訂定檢核表。 | 無。 修正說明：該檢核表可協助同仁檢視有無抄襲廠商報價單規格而有不當限制競爭，致造成違反採購法第26條規定之情事。
3 | 增訂儀器系統採購金額1,000萬以上，辦理採購申請時之自我檢核表中應勾選專業諮詢，由秘書室移請專業委員進行購案審查。 | 由請購單位自行勾選是否辦理專業諮詢。 修正說明：本所設立專業諮詢制度，近年來無採取專業諮詢的購案，為考量採購重大儀器系統應有較嚴謹之審查制度，修改1000萬以上儀器系統應專業諮詢。

## Slide 6: 二、修正重點
項次 | 修訂制度 | 現行制度
4 | 增訂共同供應契約為大量採購時，應辦理選商之簽核、議比價紀錄及通知監辦單位監辦，經常採購項目(例如：電腦、碳粉匣…等)每月彙整，以確認是否屬大量採購。 | 無。 修正說明：本所經常採購之共約品項，例如：電腦、碳粉匣、冷氣機等…經彙整後可能達大量採購之標準，可與廠商議約較優惠價格或提供額外優惠，並可節省公帑，故增加經常採購之共約品項須定期/按月彙整。
5 | 取消十大類領用項目，依辦理項目併入開口合約、共同供應契約及集中採購項目。 | 十大類填寫領用單移送秘書室辦理。 修正說明：十大類領用屬共通性項目，大部分皆以共同供應契約或小額購案方式辦理。為因應本所小額購案減併，104年採用集中辦理。故取消十大類，依本所目前之方式，共約、開口及集中等採購作業方式辦理。

## Slide 7: 二、修正重點
項次 | 修訂制度 | 現行制度
6 | 逾10萬元採購案件秘書室管理科完成合約訂定後，將合約並檢附履約驗收流程及履約驗收注意事項檢核表，移請請購單位自行辦理履約驗收。 | 逾10萬由秘書室結報；工程案、委辦案及小額採購由請購單位自行辦理結報。 修正說明：簡化項目，以金額區分，不易造成混淆。另合約移交請購單位，以利請購單位了解後續應辦事項，及時掌握購案時程與進度。

## Slide 8: 三、標準作業程序書
就採購案件生命週期之事前、事中及事後三階段，訂定13個作業流程。分述如下：
採購作業流程
規劃採購作業流程
公開徵求廠商流程
採購申請/招標/驗收/結報作業流程(逾10萬)
小額採購申請/招標/驗收/結報作業流程(10萬元以下)
共同供應契約採購申請/招標/驗收/結報作業流程
開口合約採購申請/招標/驗收/結報作業流程
廠商異議申訴作業流程
廠商履約爭議處理作業流程
契約變更作業流程
契約解除/終止作業流程
減價收受作業流程
保固作業流程

## Slide 9: 結語
本次修訂作業自105年1月1日實施，採購管理系統未能同步修改程式，修改完成前依現有系統運作，屬集中採購部分由管理科統一公告彙整。
透過本次說明會，期望能提供同仁不僅熟悉發包階段程序而已，對於採購前段規格之訂定及後段之履約管理等涉及業務單位之事務，能有全盤的了解，得以使採購案順利進行。