## Slide 1: 行政座談 政風室案例分享暨宣導事項
政風室
代理主任張榮豪

## Slide 2
前言
Notes: 2
2
2

## Slide 3: (一)採購預警案-試用機採購為例
標案背景：此為NS1050295採購案，業者於104年中提供新型儀器設備借計畫主持人試用，但試用期間長達半年以上，迄今年3月始提出購案請購該功能之設備，採購案進行中，本室發現有異，中止該項購案。
肇因分析：購案內容之規格疑有限制競爭，訪價單非承辦人自行取得，購案中應檢附之【規格訂定檢核表】所列之市場調查相關廠牌規格型號有疑慮。試用價值數百萬之儀器設備未經組長核可，與廠商對於該試用機器之權利義務未為相關書面約定，且財產清查盤點未落實。
本案爭點：
1、試用機該依何種程序進行？
2、試用後之後續採購行為如何避免違反採購法第6條？

## Slide 4: (一)採購預警案-試用機採購為例
改正作為：
中止該項有疑慮之購案---避免同仁涉犯圖利罪嫌。
該試用機已因該委託研究案結束後，短期內亦無使用需求---避免購入後又因使用率低遭議浪費公帑，節省採購金額286萬元。
預防作為：
訂定「核能研究所試用展示機應注意事項」-- -俾利本所研發人員實際試用新型儀器設備有所遵循依據，並釐清本所對該試用機之相關保管責任，亦能保護後續進行購案之同仁。

## Slide 5: (二)採購精進案─以005館等周邊修繕工程案（NE1050472)為例
購案背景：因005周邊排水管及電線管路破損，027周邊停車場標線老舊脫落，019館人行道局部破損嚴重，069館前局部道路老舊破損及消防管線漏水，為維護使用安全及美化周邊環境，進行修繕工程。
肇因分析：本案為未達公告金額之採購案，監辦單位得採書面監辦。本案於驗收後發現有不符契約部分，未經監辦單位書面監辦，申請單位即簽辦減價收受，且複驗紀錄驗收結果勾選「與契約相符」，顯與政府採購法第72條第2項規定不符。
本案爭點：1、未經監驗即簽辦減價收受？
2、驗收結果「與契約相符」，卻簽辦減價收受？

## Slide 6: (二)採購精進案─以005館等周邊修繕工程案（NE1050472)為例
改正作為：本室口頭導正請申請單位確認複驗紀錄驗收結果勾選誤繕，經更正為「與契約不符」，並將相關驗收文件先行傳送監辦單位書面審核監辦後，續辦減價收受。
預防作為：本所為提升結報效率，將驗收文件併同結報憑證等資料傳送監辦單位；惟遇有驗收結果與契約不符情形，擬簽辦減價收受，應先完成監辦驗收後，申請單位再將該驗收紀錄，作為減價收受簽辦附件，經會辦採購單位及監辦單位後陳核。

## Slide 7: (三)採購精進案─緊急柴油發電機供油系統及管路維護更新（NS1050838）為例
購案背景：為執行核醫藥物生產，空壓機系統需24小時連續運轉不能斷電。本案器材為空壓機系統附屬之緊急電源供應設備，其管路配件已使用20餘年，因腐蝕漏油嚴重影響公安問題，需緊急維修更換。
肇因分析：本案第1次開標1家廠商投標，簽准改採限制性招標，惟廠商未檢附履約能力證明文件資格不符廢標；第2次開標2家廠商投標，1家未檢附履約能力證明文件資格不符，另1家經審標合格，且報價低於底價決標。 於決標後訂約陳核階段，本室發現採購明細表規定「廠商投標時須檢附與本案相關工作之結算驗收證明文件」，惟查決標廠商投標文件檢附之承做能力證明係曾經承做工作所開立之發票影本及報價單，是否符合前述「結算驗收證明文件」之規定，移請採購單位及申請單位釐清說明。
本案爭點：「結算驗收證明文件」係指政府採購法第73條之「結算驗收證明書」仰或承做能力證明?

## Slide 8: (三)採購精進案─緊急柴油發電機供油系統及管路維護更新（NS1050838）為例
改正作為：廠商資格係實質事項之審查，案經採購單位及申請單位回復說明，本室予以尊重。
預防作為：建請爾後採購案件宜針對購案特性，訂定明確並妥適之廠商資格，以避免有限制競爭之疑義。

## Slide 9: (四)採購精進案─061、060、063館修繕工程（NE1050619）為例
購案背景：
060館205室因人員調整須將現有隔間調整以利人員進駐。
060館圖書館因機密資料室不敷使用及無人員討論室須將現有隔間調整以方便資料整理及同仁使用。
061館開標資料室須將現有氣窗修改成鋁窗以利資料保存。
063館由於使用及貴賓、廠商進出頻繁部分設施已老舊及破損嚴重影響本所形象亦須修繕以維觀瞻。

## Slide 10: (四)採購精進案─061、060、063館修繕工程（NE1050619）為例
肇因分析：本案於申請會辦本室時提出下列意見移請申請單位參考：
本案採購金額未達公告金額，請確認是否需初驗程序。
自我檢核表未檢附兩家廠商報價單之理由記載「詢價不易」，惟本申請案附有多家廠商報價單。
自我檢核表漏未勾選同等品提出時機。
未依「本所辦理採購作業注意事項」三、（十五）規定填寫『可否委由土木包工業施作之專業工程項目自我檢核表』。
部分採購項目訂定「顏色由本所指定」，採購標的原則應具體明確，如有實務執行上之困難，建請留存相關指定紀錄，以作為後續驗收之依據。

## Slide 11: (四)採購精進案─061、060、063館修繕工程（NE1050619）為例
本案爭點：
1.未詳實填報自我檢核表及落實本所內規。 2. 購案規範不明確。
改正作為：本室提供意見均獲採納，申請單位修正原申請案，並將於履約時注意保留各使用單位相關紀錄或文件作為證明之依據。
預防作為：申請案之採購明細表亦為契約文件，宜訂定清楚以減少廠商疑義，並可避免爾後履約、驗收發生爭議。

## Slide 12
結語
Notes: 12
12
12

## Slide 13
本室擔負在機關主辦防貪、反貪與肅貪之核心業務，以防貪與反貪為主，肅貪為輔，相關法令規範請同仁切實遵守，避免因一時貪圖方便誤蹈法網，或因疏失致生違失責任，對於本所相關法規命令若有無法認同或了解，或認有改善建議均可提出洽本室或各主管組室，請勿自認無須遵守亦無礙工作進行。相關規定猶如在道路上設管制、在門上設門禁，均有其必要性，硬要跳窗或闖越管制站的話，可能會受傷。