# 行政院所屬各機關中長程個案計畫編審要點

# 修正草案總說明

行政院於七十八年九月二十九日發布施行「行政院所屬各機關中長程計畫編審辦法」（以下簡稱編審辦法），主要係規範行政院所屬各機關中長程計畫編審作業，包含中程施政計畫、長程個案計畫及中程個案計畫等內容，期間曾分別於九十年、九十二年進行修正。

嗣後依據行政程序法第一百五十九條規定，訂定「行政院所屬各機關中長程計畫編審要點」，將前開編審辦法之規定移列於該行政規則，自九十八年一月一日生效，並同時廢止編審辦法。另為落實績效管理作業及機關自評機制，分別於九十八年四月十七日、九十八年九月三十日修正，並將名稱修正為「行政院所屬各機關中長程個案計畫編審要點」（以下簡稱本要點）。

又為強化中央政府中程計畫預算編製作業、國家發展計畫、年度施政計畫、中長程個案計畫及先期作業等相關制度之關聯性，一百零三年九月二十六日再次修正。

另為因應人口高齡化之衝擊，及打造無障礙環境，確保政府重大計畫於工程設計之初即能融入全齡無障礙及通用設計理念，及確立國家發展委員會、科技部等機關報行政院之中長程個案計畫之審議權責，一百零四年七月十七日再次修正。

配合計畫編審實際需要，就中長程個案計畫之規範範圍、依據、計畫內容、修正時機之行政作業流程等相關規定進行通盤檢討，以完善編審規範，爰擬具本要點修正草案，其修正要點如下：

- 配合臺灣省政府、臺灣省諮議會、福建省政府自一百零八年度不再編擬預算書，針對行政院所屬各機關之規定範圍文字酌修。（修正規定第一點）

- 中長程個案計畫擬訂之依據進行文字酌修。（修正規定第二點）

- 精簡中長程個案計畫內容之規範，增訂屬公共工程或房屋建築者，應提營運管理計畫等規定，並酌修文字；刪除計畫替選方案之分析及評估之規定，以避免相關規範及行政作業重複。（修正規定第五點）

- 為符合計畫引導預算之原則，增訂中長程個案計畫應於其年度預算先期作業審定前三個月，完成報核程序規定。（修正規定第六點）

- 修正中長程個案計畫修正之條件及時機。（修正規定第九點）

- 為完整呈現修正後計畫全貌，增訂中長程個案計畫修正內容應融入原核定計畫書之相關章節一併提報。（修正規定第十點）

- 為提升計畫效能，增訂中長程個案計畫屬公共建設類者，應於營運期間適時辦理營運評估作業。並將上開評估結果回饋至規劃及執行階段。（修正規定第十三點）

- 增訂中長程個案計畫之核定、修正或終止之相關摘要資訊，應登錄於行政院相關計畫管理資訊系統。（修正規定第十四點）

- 修正附表一「中長程個案計畫自評檢核表」，於檢視項目修正「計畫書格式」、「財源籌措及資金運用」、「風險管理」等3項之內容重點。

# 行政院所屬各機關中長程個案計畫編審要點

# 修正草案對照表

| 修正規定 | 現行規定 | 說 明 |
| --- | --- | --- |
| 一、行政院為辦理所屬各部、會、行、總處、署、院 (以下簡稱各機關)中長程個案計畫編審作業，特訂定本要點。 | 一、行政院為辦理所屬各部、會、行、總處、署、院、省政府及省諮議會(以下簡稱各機關)中長程個案計畫編審作業，特訂定本要點。 | 依據一百零七年四月十三日行政院人事行政總處(以下簡稱人事總處)召開「研商省級機關業務後續處理方向會議」，臺灣省政府、臺灣省諮議會、福建省政府自一百零八年度不再編擬預算書,爰刪除「、省政府及省諮議會」等文字。 |
| 二、各機關之中長程個案計畫，指期程二年以上，並依據行政院施政方針、國家發展長期展望、中程國家發展計畫、各機關中程施政計畫及其他重要施政事項所擬訂者。 各機關擬訂之中長程個案計畫，應衡酌其業務性質、財務需求及重要程度，其涉及重大政策及跨機關性質者，應函報行政院核定，但計畫性質單純或屬例行性業務者，得由各機關自行核定。 | 二、行政院所屬各機關之中長程個案計畫，係指期程二年以上，並依據行政院施政重點、國家發展長期展望、中程國家發展計畫、各機關中程施政計畫及其他重要施政事項所擬訂者。 各機關擬訂之中長程個案計畫，應衡酌其業務性質、財務需求及重要程度，其涉及重大政策及跨機關性質者，應函報行政院核定，但計畫性質單純或屬例行性業務者，得由各機關自行核定。 | 將「行政院施政重點」修正為「行政院施政方針」，並酌調文字。 |
| 三、中長程個案計畫之類別如下： （一）社會發展計畫：為預防、解決社會問題，促進社會發展，所研擬具前瞻性、新興性及重大性之計畫。 （二）公共建設計畫：配合國家發展需要，所研擬重要實質公共建設之計畫。 （三）科技發展計畫：依據國家重大政策，所研擬科學技術與產業發展需要之計畫。 中長程個案計畫應報行政院核定者，其類別由行政院認定之。 | 三、中長程個案計畫之類別如下： （一）社會發展計畫：為預防、解決社會問題，促進社會發展，所研擬具前瞻性、新興性及重大性之計畫。 （二）公共建設計畫：配合國家發展需要，所研擬重要實質公共建設之計畫。 （三）科技發展計畫：依據國家重大政策，所研擬科學技術與產業發展需要之計畫。 中長程個案計畫應報行政院核定者，其類別由行政院認定之。 | 本點未修正。 |
| 四、中長程個案計畫之擬訂，應注意下列事項： （一）應以國家發展計畫為其上位指導計畫，並依據各機關施政計畫研擬個案計畫。 （二）應在中程資源分配方針所訂之中程歲出概算額度內進行個案計畫之編擬，並應加強財務規劃，對於具自償性者，須列明自償率，鼓勵民間參與，並研擬完整之財務計畫。 （三）應參酌各機關資源能力，事前進行整體資源盤點，瞭解內外環境變遷趨勢及市場供需情形，設定具體目標，評估財源籌措方式及民間參與之可行性，訂定實施策略、方法、分期(年)實施計畫及經費需求。 （四）各機關應報行政院核定之中長程個案計畫，應併同提出該機關執行中或審議中之計畫及預算清冊。 | 四、中長程個案計畫之擬訂，應注意下列事項： （一）應以國家發展計畫為其上位指導計畫，並依據各機關施政計畫研擬個案計畫。 （二）應在中程資源分配方針所訂之中程歲出概算額度內進行個案計畫之編擬，並應加強財務規劃，對於具自償性者，須列明自償率，鼓勵民間參與，並研擬完整之財務計畫。 （三）應參酌各機關資源能力，事前進行整體資源盤點，瞭解內外環境變遷趨勢及市場供需情形，設定具體目標，評估財源籌措方式及民間參與之可行性，訂定實施策略、方法、分期(年)實施計畫及經費需求。 （四）各機關應報行政院核定之中長程個案計畫，應併同提出該機關執行中或審議中之計畫及預算清冊。 | 本點未修正。 |
| 五、中長程個案計畫內容，除法令另有規定外，應包括下列事項： （一）計畫緣起。 （二）計畫目標：應具體說明，並盡量以產出型或成果效益型指標為原則。 （三）現行相關政策及方案之檢討。 （四）執行策略及方法： 1、主要工作項目。 2、分期(年)執行策略。 3、執行步驟(方法)及分工。 （五）期程與資源需求： 1、計畫期程。 2、經費來源及計算基準。 3、經費需求(含分年經費)及與中程歲出概算額度配合情形。 （六）預期效果及影響。 （七）財務計畫。 （八）附則： 1、風險管理。 2、相關機關配合事項或民眾參與情形。 3、中長程個案計畫自評檢核表及性別影響評估檢視表(如附表一、二)。 4、其他有關事項。 中長程個案計畫應進行性別影響評估，並視計畫內容所涉之性別影響層面，於前項第二款，訂定性別目標、績效指標、衡量標準及目標值。 各機關應依中長程個案計畫之性質及需要，就下列事項擬訂相關內容： （一）中長程個案計畫屬跨機關性質者，應於第一項第二款，訂定跨機關績效指標。 （二）中長程個案計畫應本於提高自償之精神，提具整體規劃構想及財務規劃，並依各類審查作業規定辦理。 （三）中長程個案計畫應強化因應氣候變遷之調適能力，並納入碳中和概念，優先選列節能減碳指標。 （四）中長程個案計畫涉及空間規劃者，應檢附計畫範圍具座標之向量圖檔，並標註詮釋資料；涉及政府辦公廳舍興建購置者，應納入積極活化閒置資產及引進民間資源共同開發之理念。 （五）中長程個案計畫之一部或全部屬公共工程或房屋建築者，應納入永續公共工程、無障礙環境及通用設計理念，並敘明落實生態環境保護或節能減碳及因應人口高齡化措施之預期效果及影響；另應提出營運管理計畫。 （六）中長程個案計畫涉及資訊系統者，應將資通安全防護納入規劃。 （七）中長程個案計畫屬延續性者，應詳細評估前期計畫績效，列於第一項第三款所定現行相關政策及方案之檢討中。 | 五、中長程個案計畫內容如下： （一）計畫緣起 1、依據。 2、未來環境預測。 3、問題評析。 4、社會參與及政策溝通情形。 （二）計畫目標 1、目標說明。 2、達成目標之限制。 3、績效指標、衡量標準及目標值。 （三）現行相關政策及方案之檢討 （四）執行策略及方法 1、主要工作項目。 2、分期(年)執行策略。 3、執行步驟(方法)與分工。 （五）期程與資源需求 1、計畫期程。 2、所需資源說明。 3、經費來源及計算基準。 4、經費需求(含分年經費)及與中程歲出概算額度配合情形。 （六）預期效果及影響 （七）財務計畫 （八）附則 1、替選方案之分析及評估。 2、風險評估。 3、相關機關配合事項。 4、中長程個案計畫自評檢核表及性別影響評估檢視表(如附表一、二)。 5、其他有關事項。 中長程個案計畫應進行性別影響評估，並視計畫內容所涉之性別影響層面，於前項第二款，訂定性別目標、績效指標、衡量標準及目標值。 各機關依據中長程個案計畫之性質及需要，就下列事項擬訂相關內容： （一）中長程個案計畫屬跨機關性質者，應於第一項第二款，訂定跨機關績效指標。 （二）中長程個案計畫應依據「跨域加值公共建設財務規劃方案」之精神，提具整體規劃構想及財務規劃，並依各類審查作業規定辦理。 （三）中長程個案計畫應強化因應氣候變遷之調適能力，並納入碳中和概念，優先選列節能減碳指標。 （四）中長程個案計畫如涉及空間規劃者，應檢附計畫範圍具座標之向量圖檔，並標註詮釋資料。如涉及政府辦公廳舍興建購置者，應納入積極活化閒置資產及引進民間資源共同開發之理念。 （五）中長程個案計畫之一部或全部屬公共工程或房屋建築者，應納入永續公共工程、無障礙環境及通用設計理念，並敘明落實生態環境保護或節能減碳及因應人口高齡化措施之預期效果及影響。 （六）中長程個案計畫如涉及資訊系統，應將資通安全防護納入規劃。 （七）中長程個案計畫屬延續性者，應詳細評估前期計畫績效，列於第一項第三款所定現行相關政策及方案之檢討中。 | - 修正第一項序文，增列法令另有規定之例外規定。 - 刪除第一項第一款之第一目至第四目及第二款之第一目至第三目文字，使計畫緣起與目標得依計畫類型精準並彈性表達；修正第二款文字，增訂第一目以產出型或成果效益型指標為原則，以提升績效指標之效益。 - 刪除現行條文第一項第五款第二目「所需資源說明」，因「經費來源」及「分年經費需求」已涵括其內容，目次配合變更。 - 刪除第一項第八款之第一目「替選方案之分析及評估」，因預算法第三十五條及中央政府中程計畫預算編製辦法第二十五條已有相關規範，毋需重複規定；為落實中長程個案計畫風險管理機制，且原規定僅納入風險評估，未就各項風險研提因應之控制機制或改善對策，爰將第一項第八款第二目之「風險評估」修正為「風險管理」，並配合修正原附表一「中長程個案計畫自評檢核表」之文字；另第一項第八款第三目之「相關機關配合事項」，增列或民眾參與情形，使相關計畫之民主程序得以完整表達。 - 由於「跨域加值公共建設財務規劃方案」已完成階段性任務，後續公共建設之審議回歸預算法及各部會現行法規，全案業經行政院一百零五年十一月二十三日院臺綜字第一0五0一八三九三三號函同意辦理，爰修正第三項第二款。同時併同修正附表一「中長程個案計畫自評檢核表」。另自償之意涵，參考促進民間參與公共建設法施行細則第四十三條規範: 本法第二十九條第一項所稱自償能力，指民間參與公共建設計畫評估年期內各年現金流入現值總額，除以計畫評估年期內各年現金流出現值總額之比例。 - 為強化全生命週期績效管理，並與附表一「中長程個案計畫自評檢核表」規定一致，爰修正第三項第五款中長程個案計畫之一部或全部屬公共工程或房屋建築者，增列「另應提出營運管理計畫」等文字。 |
| 六、中長程個案計畫，應由該機關副首長或其授權人員召集相關單位進行自評，於中長程個案計畫年度預算先期作業審定三個月前，提報該機關首長或行政院核定。但因應緊急重大政策需要者，不受上開期限之限制。 前項提報作業，得採網路編審方式辦理。 | 六、中長程個案計畫，應由該機關副首長召集相關單位進行自評後，報請該機關首長或行政院核定。 十四、中長程個案計畫之審議核定，應於中長程個案計畫年度預算先期作業審定三個月前完成。但因應緊急重大政策需要者，不在此限。 | - 本點由現行規定第六點與第十四點整併修正移列。 - 中長程個案計畫自評會議目的係為確認中長程個案計畫報告書是否依規定辦理，屬形式審查，爰增列可授權機關自行決定召集人層級。 - 為配合年度重要計畫先期作業期程，及符合計畫引導預算之原則，需由源頭規範各機關提報計畫期限，爰增訂中長程個案計畫應於中長程個案年度預算先期作業審定前三個月，完成報核程序規定。 - 本點第二項由現行規定第十五點第一項部分規定修正移列。 - 刪除第十四點規定。 |
| 七、應報行政院核定之中長程個案計畫審議作業分工如下： （一）社會發展計畫及公共建設計畫：由國家發展委員會（以下簡稱國發會）會同財政部、行政院主計總處(以下簡稱主計總處)及相關機關審議後報行政院核定。 （二）科技發展計畫：由行政院科技會報辦公室及科技部會同財政部、主計總處及相關機關審議後報行政院核定。 （三）國發會與其所屬機關提報之第一款計畫及科技部與其所屬機關提報之前款計畫，由行政院審議後核定。 | 七、應報行政院核定之中長程個案計畫審議作業分工如下： （一）社會發展計畫及公共建設計畫：由國家發展委員會會同財政部、行政院主計總處(以下簡稱主計總處)及相關機關審議後報行政院核定。 （二）科技發展計畫：由行政院科技會報辦公室及科技部會同財政部、主計總處及相關機關審議後報行政院核定。 （三）國家發展委員會與其所屬機關提報之第一款計畫及科技部與其所屬機關提報之前款計畫，由行政院審議後核定。 | 修正第一項第一款及第三款有關國家發展委員會之簡稱。 |
| 八、中長程個案計畫審議事項如下： （一）計畫需求：政策指示、民意及輿情反映。 （二）計畫可行性：計畫目標、環境、財務、技術、人力、營運管理可行性、社會參與及政策溝通成效。 （三）計畫協調：權責分工、相關計畫之配合。 （四）計畫效果(益)：社會效果、經濟效益、財務效益、成本效益比、前期計畫績效。 （五）計畫影響：國家安全、社會經濟、自然環境、性別等之影響。 | 八、中長程個案計畫審議事項如下： （一）計畫需求：政策指示、民意及輿情反映。 （二）計畫可行性：計畫目標、環境、財務、技術、人力、營運管理可行性、社會參與及政策溝通成效。 （三）計畫協調：權責分工、相關計畫之配合。 （四）計畫效果(益)：社會效果、經濟效益、財務效益、成本效益比、前期計畫績效。 （五）計畫影響：國家安全、社會經濟、自然環境、性別等之影響。 | 本點未修正。 |
| 九、中長程個案計畫有下列情形之一者，各機關應即修正原計畫： （一）因中長程施政目標及策略變更，致原計畫難以執行。 （二）因機關組織或任務變更，致原計畫須調整因應。 （三）主要工作項目變更或總經費增加。 （四）執行進度嚴重落後、計畫總期程變更。 （五）因計畫預算經刪減，致無法達成原計畫目標。 （六）因其他不可抗力，致原計畫須調整因應。 前項計畫之類別屬公共建設計畫，且有同項第三款情形者，應於修正後始得續行辦理。 | 九、各機關之中長程個案計畫，有下列情形之一者，應予修正： （一）因中長程施政目標及策略變更，致原計畫難以執行。 （二）因機關組織或任務變更，致原計畫須調整因應。 （三）因執行方式或執行內容變更，致總經費增加或計畫總期程變更。 （四）因執行進度嚴重落後或無具體成效，致原計畫無法如期完成。 （五）因其他不可抗力，致原計畫須調整因應。 前項修正作業，最遲應於計畫屆期結束三個月前，由各機關主辦單位研擬修正內容，並依規定程序修正。 | - 由於現行第二項規定修正作業最遲應於計畫屆期結束三個月前辦理，造成各機關認為修正計畫不需立即辦理，至計畫屆期前三個月辦理即可之疑義，導致個案計畫修正報核程序延宕。爰修正第一項序文，明定應於情事發生時即刻由各機關主辦單位研擬修正內容，並依規定程序修正，並酌調文字。 - 為釐清並強化個案計畫發生主要工作項目變更、總經費增加、計畫期程變更時，應於情事發生時即刻由各機關主辦單位研擬修正內容，以加速個案計畫修正報核程序與效率，爰修正第一項第三款及第四款。另第一項第四款有關進度嚴重落後，係指計畫因未依原預定進度執行，顯已無法依原核定期程結束等情形時，應予修正。 - 國家發展委員會試辦計畫營運評估期間，常發生因計畫預算被刪減，致無法達成原計畫預定目標，爰修正第一項，增列第五款修正計畫條件。 - 款次變更，現行第一項第五款移列為第六款，內容未修正。 - 另由於公共建設計畫性質與生命週期規劃，各機關更應確實預為或即刻掌握主要工作項目與經費，若有主要工作項目變更或總經費增加者，應於修正報核定後再行續辦，爰修正第二項。 |
| 十、各機關修正中長程個案計畫，應納入原計畫相關內容，一併提報，並應包括下列事項： （一）環境變遷檢討。 （二）需求重新評估。 （三）計畫及預算執行檢討。 （四）計畫修正理由說明，若涉及期程延宕或經費增加者，應敘明理由、權責及因應措施。 （五）修正目標(含績效指標、衡量標準及目標值)。 （六）修正內容、分年實施計畫及資源需求。 （七）修正內容對照表。 | 十二、中長程個案計畫之修正內容，應包括下列各項： （一）環境變遷檢討。 （二）需求重新評估。 （三）計畫及預算執行檢討。 （四）計畫修正理由說明，若涉及期程延宕或經費增加者，應敘明理由、權責及因應措施。 （五）修正目標。 （六）修正內容、分年實施計畫及資源需求。 （七）修正內容對照表。 | - 本點由現行規定第十二點修正移列。 - 因部分機關提報修正計畫僅列本點修正內容，致無法完整呈現修正後計畫全貌，爰增訂修正內容應融入原核定計畫書之相關章節一併提報。 - 因部分機關修正績效指標未配合修正目標內容，爰修正第五款將第五點第一項第二款有關績效指標之規定，納入規範。 |
| 十一、中長程個案計畫有下列情形之一者，各機關應予終止： （一）因機關組織或任務變更，致原計畫無法繼續執行。 （二）因情勢變更，原計畫已無執行必要或已無法執行。 | 十、各機關之中長程個案計畫，有下列情形之一者，應予終止： （一）因機關組織或任務變更，致原計畫無法繼續執行。 （二）因情勢變更，原計畫已無執行必要或已無法執行。 | 點次變更，並酌修文字。 |
| 十二、各機關依前三點規定修正或終止原計畫，應準用第六點規定程序。 | 十一、前二點之修正或終止，應依原核定之程序辦理。 | - 點次變更。 - 配合現行規定第十二點修正移列至第十點，酌修文字內容。 |
| 十三、中長程個案計畫應納入施政計畫辦理，並逐年檢討其績效；必要時得修正或終止。未納入施政計畫者，原則上不得提報中長程個案計畫。 中長程個案計畫執行完成後，各機關應就其實施成效作成總結評估報告，送核定機關備查，並得採取網路編審方式辦理。 中長程個案計畫之類別屬公共建設計畫者，各機關應於營運期間，適時辦理營運評估作業。 前二項之評估結果，應作為中長程個案計畫審議、預算先期作業及重排序等資源配置之參考；國發會並得視計畫之重要性，擇案適時辦理各項評估之複評作業，作為後續制度檢討修正之參考。 | 十三、中長程個案計畫應納入施政計畫辦理，並逐年檢討其績效，必要時得修正或終止。未納入施政計畫者，原則上不得提報中長程個案計畫。 中長程個案計畫執行完成後，應就其實施成效作成總結評估報告。 | - 以審計部建議明定總結評估相關作業規定之調查意見，爰修正第二項，增列各機關所作總結評估報告應送核定機關備查。 - 為提升我國重大個案計畫績效管理，國家發展委員會於一百零四年八月十七日第十七次委員會議決議推動「公共建設計畫全生命週期績效管理制度」，鏈結自計畫立案、規劃、執行、結案至事後營運各階段之績效評估，爰增列第三項，明定中長程個案計畫屬公共建設類者，各機關應於營運期間，適時辦理營運評估作業。另增列第四項，明定應將上開評估結果回饋至各階段，俾有效配置個案計畫預算資源，提升計畫效能；國發會並得擇案適時辦理各項評估之複評作業，以作為後續制度檢討修正之參考。 |
| 十四、各機關中長程個案計畫依第六點規定提報核定前，應先立案及登錄於行政院相關計畫管理資訊系統之基本資料表，並於提報時一併檢附；計畫經核定後，應登載於機關網頁及行政院相關計畫管理系統。計畫修正或終止時，亦同。 | 十五、各機關中長程個案計畫應報行政院核定者，得採網路編審作業，並經行政院核定後，登載於機關網頁及行政院相關計畫管理系統。 | - 點次變更。 - 配合推動中長程個案計畫全生命週期績效管理制度，明定所有中長程個案計畫之核定、修正或終止之相關摘要資訊，應登錄於行政院相關計畫管理資訊系統，並於立案時應列印該表一併提報，以利追蹤。 - 現行規定提報核定者得採網路編審作業之規定，移列至第六點第二項。 |
| 十五、直轄市政府及各縣(市)政府中長程個案計畫編審作業，得參照本要點另定作業規定。 | 十六、直轄市政府及各縣(市)政府中長程個案計畫編審作業，得參照本要點另定作業規定。 | 點次變更。 |